ИЗМЕНЕНИЯ № 23 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Айболит»
на строительство жилого дома бизнес-класса «Маленькая Бавария» по улице Школьной,  г. Дубна Московской обл.
опубликованную «05» ноября 2009 г.

1. Изменить пункт 2.1. Проектной декларации и изложить его в следующей редакции: «2.1. Цель проекта строительства: Строительство трехэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома. Срок реализации проекта: 4 квартал 2009 г. – 31 октября 2013 г. Экспертиза проекта в соответствии с законодательством РФ не требуется.».

2. Изменить пункт 2.6. Проектной декларации и изложить его в следующей редакции: «2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома – 31 октября 2013 года.».

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их подписания.

| Генеральный директор ООО «Доктор Айболит» | А.Д. Плохов подписаны «01» августа 2013 г. |
| --- | --- |