### ИЗМЕНЕНИЯ от 09 января 2014 года

в Проектную декларацию от 17.11.2010г. по строительству малоэтажной жилой застройки с инженерным обеспечением многофункционального жилого комплекса «Суханово» расположенного по адресу:  Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д.Суханово, вблизи Лопатино.

Общество с ограниченной ответственностью  «Электра» публикует настоящие Изменения в Проектную декларацию от 17.11.2010г. на сайте www.supark.ru в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Электра» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 17.11.2010г. по строительству малоэтажной жилой застройки с инженерным обеспечением многофункционального жилого комплекса «Суханово» расположенного по адресу:  Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д.Суханово, вблизи Лопатино:

### Добавить в раздел проектной декларации «Этапы и сроки реализации проекта строительства» на этапы строительства:

### I-я очередь:

### 36-й этап – начало строительства: 19.12.2011г., окончание строительства: 31.12.2014г.;

### 37-й этап – начало строительства: 19.12.2011г., окончание строительства: 31.12.2014г.;

### 38-й этап – начало строительства: 19.12.2011г., окончание строительства: 31.12.2014г.;

### Добавить в раздел проектной декларации «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта» на этапы строительства:

### I очередь:

### Ввод объекта 36 этапа в эксплуатацию – до 31.12.2014 г.

### Ввод объекта 37 этапа в эксплуатацию – до 31.12.2014 г.

### Ввод объекта 38 этапа в эксплуатацию – до 31.12.2014 г.

Генеральный директор ООО «Электра»					Д.С. Чумак